## Slide 1
PMS业财一体化
一期规划汇报
昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司

## Slide 2
PMS业财一体化平台目标
合同型项目
试运行项目
基于BPM的项目财务一体化平台
1、包含业务到财务的全流程管理，解决数据同源、流程联动；解决业务财务两张皮，业务触发财务，财务反馈业务
2、财务：事前管控与实时洞察
3、业务：全局协同与闭环管理
以项目为主线，实现从项目立项、项目预算、项目合同、项目收入/成本/利润、项目计划/执行/反馈等，
到项目财务、项目分析的业财一体化管理。帮助企业规范业务流程，促进项目利润提升！

## Slide 3
PMS业财一体化整体流程说明（一期）
客户管理
项目管理
合同管理
收入管理
收入凭证
收款凭证
成本凭证
付款凭证
税务主数据
财务
客户资料
c客户准入
项目立项
调研问卷
项目类型 （项目阶段）
计划模板
(WBS模板)
项目计划
计划变更
我的任务
进度填报
收入合同
合同变更
服务明细
收款条件
收款计划
应收单
收款单
收款核销
开票申请
蓝字发票
红冲/作废
差异处理
百望电子发票
涉及审批流
项目结项

## Slide 4
PMS业财一体合同支撑建设（合同计价方式）
销售收入合同
采购支出合同
一次性项目服务合同
技术服务（年服务费）
一次性总价合同
单价合同
框架协议+订单合同
效果合同（EMC能源）
服务合同同上

## Slide 5
PMS业财一体化已规划业务蓝图
用
户
权
限
管
理
流
程
审
批
客户管理
计划模板
项目立项
调研问卷
项目类型
项目进度填报
项目计划
报表管理
计划变更
合同管理
服务明细
收款条件
合同变更
开票申请
收款计划
发票管理
应收单
红冲/作废
收款核销
用友财务系统
百望开票
一期上线功能

## Slide 6
项目全生命周期管理（一期上线）

## Slide 7
PMS业财一体化待规划业务
费用报销
费用归集
支出合同
项目预算控制
利润核算
项目成本核算
采购管理
采购收票
采购财务对接
人工成本
销售报价
线索商机
销售提成
项目结项
AI工具赋能

## Slide 8
PMS业财一体化业务形式
电脑WEB
移动端：飞书自研应用
首次登录输入账号进行绑定

## Slide 9
PMS业财一体外部系统集成场景
客户管理
项目管理
PMS
用友
飞书
百望
客户主数据
收款账户
应收单
收款单
收款核销
开票明细主数据
发票
账号
用户部门
待办消息通知
开票
红冲/作废

## Slide 10
用友财务联调
第一阶段-正式上线
试运行结束，上线策略
第一阶段：
项目功能上线
整体计划安排
开发/测试：欧春辉、李帅辉、柏彬、刘芯、罗梓亮
2026.01.30
2026.02.06
待定
第二阶段：
收入功能上线
2026.03.14
第二阶段-正式上线
试运行结束，上线策略
待定
上线整体策略要点：试运行、主数据收集、流程配置

## Slide 11
上线计划事项
序号 | 具体事项 | 责任人 | 备注
1 | 试运行（为期一周） | 罗梓亮、张贵 | 系统演示、账号开通
2 | 正式环节部署 | 刘露、欧春辉 | 
3 | 飞书应用权限API审批 | 皮总协调 | 昕彤赋能飞书管理员审批
4 | 主数据收集核对（参照飞书收集表） | 皮总、实施人员、张贵 | 下拉字段选项、确定的项目类型、项目计划模板
5 | 主数据配置 | 罗梓亮、张贵 | 
5 | 流程收集核对（参照飞书收集表） | 皮总、实施人员、欧春辉 | 项目立项审批、项目计划审批
 | 流程配置 | 欧春辉、罗梓亮 | 
6 | 用户账号权限收集核对（参照飞书收集表） | 皮总、实施人员、张贵 | 
 | 用户账号配置 | 罗梓亮、张贵 | 
7 | 正式运行（实时跟踪） |  | 

## Slide 12
需求管理

## Slide 13
智能体AI-OS业务流程现状梳理
意向
初步对接
拟方案
方案审核
项目实施通知
计划部署
部署中
已部署未控制
已控制
已停用
已过期
已续费
启用
客户运营中心
客户/产品运营中心
产品运营中心
钱总、皮总、崔总、陈总
项目实施通知，合同模块暂不上
客户原因
产品运营中心
产品运营中心
续费合同
调研问卷

## Slide 14
项目管理未来业务流
项目需求
客户交流
调研问卷
项目方案
项目实施通知
项目立项
项目计划
项目执行
项目进度汇报
项目完成
正式控制
已停用
已过期
已续费
启用
客户原因
续费合同
审批流
审批流
审批流
审批流
类型定义
计划模板

## Slide 15
感谢观看
地址：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道王府井写字楼1306
电话：0731-82441008
网址：https://www.hunmingai.com
昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司